## عقد تشغيل وصيانة مرافق — بلدية النقل

بين بلدية النقل (الجهة المشترية) والشركة (المقاول).

## المادة 12 — تقارير الأداء الشهرية

يقدم المقاول تقرير أداء شهريًا في اليوم الخامس من كل شهر عن الشهر السابق، متضمنًا ثمانية مؤشرات أداء رئيسية. توقّع التقرير مدير المشروع وتقرّه الجهة المشترية.

## المادة 14 — سجلات الصيانة الوقائية

يحتفظ المقاول بسجلات الصيانة الوقائية الموقعة ويقدمها مع كل مستخلص شهري كشرط للصرف.

## المادة 18 — الربط بالمستخلص

لا يُصرف المستخلص الشهري إلا بعد تقديم تقرير الأداء وتوقيع الجهة المشترية عليه بموجب المادة 18.3.

## المادة 21 — الجزاءات

إذا تأخر المقاول عن التسليم في الموعد المحدد تُطبق غرامة خصم بمقدار 0.5% من قيمة البند لكل أسبوع تأخير.

## المادة 22 — الاعتمادات الخارجية

يتطلب تشغيل المرحلة الثانية توقيع ممثل الجهة المشترية على شهادة جاهزية الموقع قبل البدء.

## المادة 23 — التقديم

تقدم جميع التقارير عبر بوابة الجهة المشترية الإلكترونية إلى مكتب إدارة المشاريع PMO في اليوم الخامس من كل شهر.